**Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
|  | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1** | **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка проекта на строительство водопроводав  с. Акмурун,  новый, микрорайон | | Республиканский бюджет |  |  | |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство водопроводных сетей в  с. Акмурун, новый, микрорайон 2км | | Республиканский бюджет |  |  | |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжений и схемы водоснабжения | | Республиканский бюджет | 50 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Постановка на учет объектов водоснабжения | | Республиканский бюджет |  | 100 | | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт водопроводных сетей в с.Акмурун | | Республиканский бюджет |  | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации на устройство водопроводных сетей в д. Актау | | Республиканский бюджет |  | 300 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт водонапорных башен в с.Акмурун | | Республиканский бюджет |  | 200 | | 200 |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |
| 1.8 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг водонапорных башен  с.Акмурун | | Республиканский бюджет |  | 200 | |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 1.9 | Строительство водопроводных сетей  в  д. Актау | | Республиканский бюджет |  |  | | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| **2** | **Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | | Республиканский бюджет | 10 | 10 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Содержание сетей уличного освещения | | Республиканский бюджет |  | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Замена существующих под трансформаторных подстанций | | Республиканский бюджет |  |  | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| **3** | **Санитарная очистка территории** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | Республиканский бюджет | |  |  | |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство очистных сооружений | Республиканский бюджет | |  |  | |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации на размещение пункта временного хранения ТБО | Республиканский бюджет | |  | 50 | | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Содержание пункта временного хранения ТБО | республиканский бюджет местный бюджет | |  | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.5 | Ограждение и текущий ремонт пункта временного хранения ТБО | республиканский бюджет | |  | 300 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.6 | Затраты на ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок на новую свалку  д.Каратал, д. Актау,д.Сайгафар,д.Верхнемамбетово | республиканский бюджет местный бюджет | |  | 300 | | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Приобретение мусорных контейнеров | республиканский бюджет местный бюджет | |  | 41 | | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  | Приобретение мусоровоза, ассенизаторская машины |  | |  |  | |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| **4** | **Улично-дорожная сеть** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Разработка проекта организации дорожного движения | Республиканский бюджет | |  | | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка проекта на строительство автодорог | Республиканский бюджет | |  | |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство автодорог | Республиканский бюджет | |  | |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 4.4 | Капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Республиканский бюджет | |  | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 00 |
| 4.5 | Содержание дорог | Республиканский бюджет и местный бюджет | |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | Ремонт мостов | Республиканский бюджет | |  | | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
| 5. | Содержание и ремонт кладбищ | Республиканский бюджет | |  | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |