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     ҠАРАР                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          «11 »  март 2025 й.                     №  26                                « 11 »  марта 2025 г.


О мерах по предупреждению и ликвидации последствий, связанных
с  паводковыми  явлениями.
 
 
     В соответствии с требованиями: ст.11 Федерального Закона  №68- ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    В целях обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики,  разработать и внедрить системные решения для предотвращения и уменьшения  риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба в период   половодья  и утвердить комплекс мероприятий (прилагается).
2.   При формировании бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на следующие годы, предусмотреть средства на реализацию данного комплекса мероприятий.
3.   Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте   Администрации сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в сети Интернет.  
4.   Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой.
           
Глава сельского поселения Акмурунский сельсовет
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Баймакский районМ.А. Абубакиров









Утвержден
 постановлением Администрации
                сельского поселения Акмурунский                      
 сельсовет МР Баймакский район
 Республики Башкортостан   от
 11.03.2025 года  №26

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке к весеннему паводку в сельском поселении
	№
п/п
	Наименование проводимых мероприятий
	Сроки
проведения
	Объем финансирования, руб

	       Ответственные лица за      
исполнение

	1
	Создать противопаводковую комиссию, разработать план мероприятий по подготовке к весеннему паводку, организовать круглосуточное дежурство, привести в полную готовность, имеющуюся инженерную технику
	до 01 апреля


	0
	Глава СП

	2
	Проведение регулярных технических осмотров и ремонтных работ водных сооружений для предотвращения их засорения и обеспечения нормального водообмена.

	до 05 апреля
	0
	Глава СП, старосты

	3
	Реализация мероприятий по укреплению дорожного полотна и гидротехнических сооружений для уменьшения рисков их повреждения при паводковых явлениях:.
1.Провести мероприятия по расчистке кюветов дорог от снега, для обеспечения пропуска паводка, оканавить производственные объекты, склады, мастерские.
2. Организовать постоянный отвод паводковых вод с полотна дорог, от подвалов многоквартирных домов.  К этим работам привлечь население населенных пунктов



	постоянно
	
	Глава СП, старосты

	4
	С целью подготовки ГТС на период подготовки и проведения паводка провести следующие мероприятия по каждому ГТС:
	
	
2000
	Глава СП, руководители, 
старосты

	4.1
	сформировать дежурные бригады, для очистки оголовков водовыпускных сооружений от снега и льда, контроля за уровнем воды, экстренных работ по обеспечению прохода паводковых вод. Составить графики работ дежурных бригад;
	до 01 апреля
	
	

	4.2
	установка систем мониторинга уровня воды в водоемах, особенно в зонах с выявленными проблемами водных сооружений
	до 01 апреля
	
	

	4.3
	проверить наличие отметок минимума и максимума воды в пруду, если отметки отсутствуют, в период паводка сделать отметки уровней максимально допустимой воды в пруду на сооружении плотины или отдельно стоящем столбе. Ежедневно контролировать уровень воды в водоеме;
	до 05 апреля
	
	

	4.4
	проверить и до начала паводка из зоны возможного затопления убрать имеющиеся материальные ценности;
	до 05 апреля
	
	

	4.5
	Разработка и внедрение системы дренажных каналов и водоотводящих сооружений, обеспечивающих эффективный отвод воды от населенных пунктов и предотвращение затопления территорий, проверить исправность затворов водовыпускных сооружений, приготовить их к работе;
	до 05 апреля
	
	

	4.6
	воду в пруду снизить до минимальной отметки
	до 05 апреля
	
	

	4.7
	рассмотреть возможности корректировки русла реки или изменения его направления для предотвращения затопления уязвимых участков
	
	
	

	5
	В период паводка: 
выполнить следующие мероприятия:
	в период
паводка
	2000
	Дежурная бригада

	5.1
	освободить от ледовых пробок оголовки закрытых водосбросов, вырубить лед перед входом в водосбросы,  открыть все водосбросы и водопропускные сооружения и узлы, опорожнить пруды до возможно минимального уровня;
	март
	
	

	5.2
	при наличии образования больших воронок ниже водосброса, заполнить воронки бутовым камнем, известняком, или железобетонным ломом и грунтом;
	март
	
	

	5.3
	при всех предупредительных, аварийновосстановительных работах на водовыпуске и водосбросе строго соблюдать безопасности, использовать страховочную оснастку, плавсредства;
	весь период работ
	
	

	5.4
	после прохождения паводка провести ремонтные работы: на плотине засыпать грунтом размывы, заделать бетоном трещины в водопропуске и водосбросы
	после
прохождения
паводка
	
	

	6
	закрепить за дежурной бригадой на период паводка инженерную технику, заготовить и создать запасы ПГС, глины, грунта в количестве, необходимом для предупреждения размыва 
	март-апрель
	2000
	

	7
	Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению противопаводковых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
	до 10 апреля
	
0

	Противопаводковая
комиссия


	8
	Создать запасы материальных ресурсов и ГСМ
	до 10 апреля
	15000


	Глава СП,
руководители КФХ


	9
	Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления. Обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение
	в период
паводка
	



	Противопаводковая
комиссия,
старосты


	10
	Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи, газопроводов  заблаговременная установка за ними систематического наблюдения. Предоставление информации об опасных участках угрожающих размывом опор линий связи, электропередачи, газопроводов секретарю противопаводковой комиссии
	до 20 марта
	0

	Глава СП,
старосты

	11
	Проведение информационной работы с населением, направленной на повышение осведомленности о правилах поведения при паводковых явлениях и действиях в случае затопления, что позволит снизить риски и последствия для жителей.
Провести подомовой обход населения, проживающего в зоне возможного подтопления и вручить памятки по действиям в период паводка
	до 05 апреля
	0



	Глава СП,
противопаводковая
комиссия,
старосты

	12




























	Освещение на официальном сайте сельского поселения и официальной группе Администрации сельского поселения в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет информации вопросов подготовки и пропуска весеннего половодья






	в период
паводка


	0














	
Глава СП







	13
	Разработать планы эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и их временного размещения (по необходимости)
	март
	0

	Противопаводковая
комиссия

	14
	Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону затоплений
	до 05 апреля
	0


	Противопаводковая
комиссия


	15
	Проведение командно штабной тренировки с отработкой вопроса оповещения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации в паводковый период 
	до 01 апреля
	0


	Противопаводковая
комиссия


	17
	Контроль за исполнением по очистке крыш жилых зданий, сооружений, производственных объектов от снега
	март
	0


	Глава СП, руководители, 
старосты


	18
	Подготовка объектов водоснабжения к паводку, в том числе источника централизованного водоснабжения, канализации (в том числе ливневой), находящихся на балансе организации (в разрезе всех объектов водоснабжения и водоотведения)
	март
	0


	Глава СП,
руководитель водоканала, 
старосты

	19
	Обследование источников централизованного питьевого водоснабжения (скважины), разводящей сети и водопроводных колонок
	март
	0


	Глава СП,
руководитель водоканала, 
старосты

	
	
	итого
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Согласованный состав   противопаводковой комиссии
администрации сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ
Председатель комиссии: Абубакиров М.А.- глава сельского поселения;
Заместитель председателя комиссии:   –  Рахмангулов И.Ф.
Члены комиссии:
— Денисов А.П.–   староста с. Акмурун;
— Бикбердин Н.М. –  староста д. Актау;
— Мухамедьяров А.Х.- староста д.Верхнемамбетово;
— Шарипов Я.Я. — староста д. Каратал;
— Уельданов Ю.С.  – староста д.Сайгафар;
— Райманова Ф.С. – фельдшер  СВА с.Акмурун;
— Мирошниченко В.Н.- зав вет. участком  с.Акмурун;
— Туленков Ю.Н.- ИП «Туленков Ю.Н.»;
— Галин З.Г.- депутат  Совета.

Дежурная бригада
	№
	ФИО
	техника
	собственник

	1
	Рахмангулов И.Ф.
	ДТ-75 бульдозер
	Администрация

	2
	Гумеров Р.Р.
	ДТ-75 бульдозер
	Администрация

	3
	Рахмангулов И.Ф.
	МТЗ-80 погрузчик
	Администрация

	4
	Нурлыгаянов И.И.
	МТЗ-80 погрузчик
	Нурлыгаянов И.И.

	5
	Бикбердин Н.М.
	МТЗ-82 погрузчик
	Бикбердин Н.М.

	6
	Галин З.Г.
	МТЗ-82,
ЗИЛ ММ3554
	Галин З.Г.

	7
	Денисов А.П.
	МТЗ-82 
	Денисов А.П.

	8
	Губайдуллин А.А.
	ГАЗ-53
	Губайдуллин А.А.
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