| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БАЙМАҠ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ АҠМОРОН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКМУРУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- | --- |
| 453676, Башҡортостан Республикаһы, Баймаҡ районы, Аҡморон ауылы, Ленин урамы, 41 тел. 8(34751) 4-33-67 akmur-sp@yandex.ru |  | 453676, Республика Башкортостан, Баймакский район, с.Акмурун, ул. Ленина, 41 тел. 8(34751) 4-33-67 akmur-sp@yandex.ru |  |

ҠАРАР                                  № 31                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» февраль 2026 й.                                                     «18»  февраля 2026 г.

«Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка в 2026 году»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям от 1 марта 2020 года №02-03/421, Постановления Администрации муниципального района Баймакский район от 23 января 2026г. №20,  в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ в 2026 году, а также защиты населения и сохранение материальных ценностей, Администрация сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район постановляет:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район с распределением обязанностей (по согласованию, приложение №1);

- Утвердить согласованный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район (по согласованию, приложение № 2);

- Рекомендовать:

- Старостам сельского  поселения , руководителям организаций, независимо от форм собственности:

создать противопаводковые аварийные бригады с необходимой техникой во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых мероприятий;

- разработать и осуществить превентивные мероприятия по пропуску ледохода и паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;

- в период прохождения ледохода и повышения уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников;

- подготовить места временного проживания населения и размещения имущества, скота, на случай возникновения необходимости эвакуации из зон подтопления или затопления (местами временного проживания определить объекты социального назначения — школы, клубы и т.д.), разработать план эвакуации;

- проверить работоспособность местных локальных средств оповещения, закрепив за ними конкретных ответственных должностных лиц;

- старостам на территории которых находятся гидротехнические сооружения (пруды), произвести очистку дорог, подъездных путей к ним, обводных каналов, произвести сработку (сброс воды) и управляющему Администрации СП до 25 марта 2026 года доложить в орган управления ГО и ЧС о готовности объектов к пропуску воды;

- проверить  обеспеченность бесперебойной телефонной связи со всеми населенными пунктами, хозяйствами СП;

- старостам, руководителям организаций провести работы по очистке дорог и подъездных путей, заготовить необходимый запас стройматериалов и инструментов;

- директорам , заведующим школ принять меры по организации и проведение с учащимися занятий по безопасности на водных объектах во время паводка.

- Председателю противопаводковой комиссии Абубакирову М.А.: организовать подготовку сил и средств для ликвидации нештатных ситуаций, эвакуации людей из зоны подтопления (затопления), в состав которой включить необходимое количество погрузочной техники и автотранспорт;

оказать организационно-методическую помощь старостам в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу сельского поселения Абубакирова М.А.

Глава сельского поселения Акмурунский сельсовет

муниципального района

М.А. Абубакиров

Баймакский район

Приложение№1

Согласованный состав   противопаводковой комиссии

администрации сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ

Председатель комиссии: Абубакиров М.А.- глава сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии:   –  Рахмангулов И.Ф.

Члены комиссии:

— Денисов А.П.–   староста с. Акмурун;

— Бикбердин Н.М. –  староста д. Актау;

— Мухамедьяров А.Х.- староста д.Верхнемамбетово;

— Шарипов Я.Я. — староста д. Каратал;

— Уельданов Ю.С.  – староста д.Сайгафар;

— Райманова Ф.С. – фельдшер  ВА с.Акмурун;

— Мирошниченко В.Н.- депутат округа №1,  с.Акмурун;

— Туленков Ю.Н.- ИП «Туленков Ю.Н.»;

— Галин З.Г.- депутат округа №2,  д. Сайгафар.

Дежурная бригада

| № | ФИО | техника | собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рахмангулов И.Ф. | ДТ-75 бульдозер | Администрация |
| 2 | Гумеров Р.Р. | ДТ-75 бульдозер | Администрация |
| 3 | Рахмангулов И.Ф. | МТЗ-80 погрузчик | Администрация |
| 4 | Нурлыгаянов И.И. | МТЗ-80 погрузчик | Нурлыгаянов И.И. |
| 5 | Бикбердин Н.М. | МТЗ-82 погрузчик | Бикбердин Н.М. |
| 6 | Галин З.Г. | МТЗ-82, ЗИЛ ММ3554 | Галин З.Г. |
| 7 | Денисов А.П. | МТЗ-82 | Денисов А.П. |
| 8 | Губайдуллин А.А. | ГАЗ-53 | Губайдуллин А.А. |

Приложение№2

Утвержден

постановлением Администрации

сельского поселения Акмурунский

сельсовет МР Баймакский район

Республики Башкортостан   от

18.02.2026 года  №31

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке к весеннему паводку в сельском поселении

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Сроки проведения | Объем финансирования, руб | Ответственные лица за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию, разработать план мероприятий по подготовке к весеннему паводку, организовать круглосуточное дежурство, привести в полную готовность, имеющуюся инженерную технику | до 25 февраля | 0 | Глава СП |  |
| 2 | Проведение регулярных технических осмотров и ремонтных работ водных сооружений для предотвращения их засорения и обеспечения нормального водообмена. | постоянно | 0 | Глава СП, старосты |  |
| 3 | Реализация мероприятий по укреплению дорожного полотна и гидротехнических сооружений для уменьшения рисков их повреждения при паводковых явлениях:. 1.Провести мероприятия по расчистке кюветов дорог от снега, для обеспечения пропуска паводка, оканавить производственные объекты, склады, мастерские. 2. Организовать постоянный отвод паводковых вод с полотна дорог, от подвалов многоквартирных домов. К этим работам привлечь население населенных пунктов | постоянно |  | Глава СП, старосты |  |
| 4 | С целью подготовки ГТС на период подготовки и проведения паводка провести следующие мероприятия по каждому ГТС: |  | 2000 | Глава СП, руководители, старосты |  |
| 4.1 | сформировать дежурные бригады, для очистки оголовков водовыпускных сооружений от снега и льда, контроля за уровнем воды, экстренных работ по обеспечению прохода паводковых вод. Составить графики работ дежурных бригад; | до 25 февраля |  |  |  |
| 4.2 | установка систем мониторинга уровня воды в водоемах, особенно в зонах с выявленными проблемами водных сооружений | до 01 апреля |  |  |  |
| 4.3 | проверить наличие отметок минимума и максимума воды в пруду, если отметки отсутствуют, в период паводка сделать отметки уровней максимально допустимой воды в пруду на сооружении плотины или отдельно стоящем столбе. Ежедневно контролировать уровень воды в водоеме; | до 05 апреля |  |  |  |
| 4.4 | проверить и до начала паводка из зоны возможного затопления убрать имеющиеся материальные ценности; | март |  |  |  |
| 4.5 | Разработка и внедрение системы дренажных каналов и водоотводящих сооружений, обеспечивающих эффективный отвод воды от населенных пунктов и предотвращение затопления территорий, проверить исправность затворов водовыпускных сооружений, приготовить их к работе; | при необходимости |  |  |  |
| 4.6 | воду в пруду снизить до минимальной отметки | март-апрель |  |  |  |
| 4.7 | рассмотреть возможности корректировки русла реки или изменения его направления для предотвращения затопления уязвимых участков | при необходимости |  |  |  |
| 5 | В период паводка: выполнить следующие мероприятия: | в период паводка |  |  | Дежурная бригада |
| 5.1 | освободить от ледовых пробок оголовки закрытых водосбросов, вырубить лед перед входом в водосбросы, открыть все водосбросы и водопропускные сооружения и узлы, опорожнить пруды до возможно минимального уровня; | март |  |  |  |
| 5.2 | при наличии образования больших воронок ниже водосброса, заполнить воронки бутовым камнем, известняком, или железобетонным ломом и грунтом; | март |  |  |  |
| 5.3 | при всех предупредительных, аварийновосстановительных работах на водовыпуске и водосбросе строго соблюдать безопасности, использовать страховочную оснастку, плавсредства; | весь период работ |  |  |  |
| 5.4 | после прохождения паводка провести ремонтные работы: на плотине засыпать грунтом размывы, заделать бетоном трещины в водопропуске и водосбросы | после прохождения паводка |  |  |  |
| 6 | Закрепить за дежурной бригадой на период паводка инженерную технику, заготовить и создать запасы ПГС, глины, грунта в количестве, необходимом для предупреждения размыва | март | по возможности |  |  |
| 7 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению противопаводковых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | март | 0 |  | Противопаводковая комиссия |
| 8 | Создать запасы материальных ресурсов и ГСМ | март | по бюджету |  | Глава СП, руководители КФХ |
| 9 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления. Обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение | в период паводка |  |  | Противопаводковая комиссия, старосты |
| 10 | Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи, газопроводов заблаговременная установка за ними систематического наблюдения. Предоставление информации об опасных участках угрожающих размывом опор линий связи, электропередачи, газопроводов секретарю противопаводковой комиссии | март-апрель | 0 |  | Глава СП, старосты |
| 11 | Проведение информационной работы с населением, направленной на повышение осведомленности о правилах поведения при паводковых явлениях и действиях в случае затопления, что позволит снизить риски и последствия для жителей. Провести подомовой обход населения, проживающего в зоне возможного подтопления и вручить памятки по действиям в период паводка | март | 0 |  | Глава СП, противопаводковая комиссия, старосты |
| 12 | Освещение на официальном сайте сельского поселения и официальной группе Администрации сельского поселения в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет информации вопросов подготовки и пропуска весеннего половодья | в период паводка | 0 |  | Глава СП |
| 13 | Разработать планы эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и их временного размещения (по необходимости) | март | 0 |  | Противопаводковая комиссия |
| 14 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону затоплений | март | 0 |  | Противопаводковая комиссия |
| 15 | Проведение командно штабной тренировки с отработкой вопроса оповещения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации в паводковый период | март-апрель | 0 |  | Противопаводковая комиссия |
| 17 | Контроль за исполнением по очистке крыш жилых зданий, сооружений, производственных объектов от снега | март | 0 |  | Глава СП, руководители, старосты |
| 18 | Подготовка объектов водоснабжения к паводку, в том числе источника централизованного водоснабжения, канализации (в том числе ливневой), находящихся на балансе организации (в разрезе всех объектов водоснабжения и водоотведения) | март | 0 |  | Глава СП, руководитель водоканала, старосты |
| 19 | Обследование источников централизованного питьевого водоснабжения (скважины), разводящей сети и водопроводных колонок | март | 0 |  | Глава СП, руководитель водоканала, старосты |