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     ҠАРАР                                  № 31                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          «18» февраль 2026 й.                                                     «18»  февраля 2026 г.


«Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка в 2026 году»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям от 1 марта 2020 года №02-03/421, Постановления Администрации муниципального района Баймакский район от 23 января 2026г. №20,  в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ в 2026 году, а также защиты населения и сохранение материальных ценностей, Администрация сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район постановляет:
1. [bookmark: bookmark0]Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район с распределением обязанностей (по согласованию, приложение №1);
2. Утвердить согласованный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район (по согласованию, приложение № 2);
3. Рекомендовать:
1) Старостам сельского  поселения , руководителям организаций, независимо от форм собственности:
создать противопаводковые аварийные бригады с необходимой техникой во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых мероприятий;
· разработать и осуществить превентивные мероприятия по пропуску ледохода и паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;
· в период прохождения ледохода и повышения уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников;
· подготовить места временного проживания населения и размещения имущества, скота, на случай возникновения необходимости эвакуации из зон подтопления или затопления (местами временного проживания определить объекты социального назначения — школы, клубы и т.д.), разработать план эвакуации;
· проверить работоспособность местных локальных средств оповещения, закрепив за ними конкретных ответственных должностных лиц;
- старостам на территории которых находятся гидротехнические сооружения (пруды), произвести очистку дорог, подъездных путей к ним, обводных каналов, произвести сработку (сброс воды) и управляющему Администрации СП до 25 марта 2026 года доложить в орган управления ГО и ЧС о готовности объектов к пропуску воды;
2) проверить  обеспеченность бесперебойной телефонной связи со всеми населенными пунктами, хозяйствами СП; 
3) старостам, руководителям организаций провести работы по очистке дорог и подъездных путей, заготовить необходимый запас стройматериалов и инструментов;
4) директорам , заведующим школ принять меры по организации и проведение с учащимися занятий по безопасности на водных объектах во время паводка.
4. Председателю противопаводковой комиссии Абубакирову М.А.: организовать подготовку сил и средств для ликвидации нештатных ситуаций, эвакуации людей из зоны подтопления (затопления), в состав которой включить необходимое количество погрузочной техники и автотранспорт;
оказать организационно-методическую помощь старостам в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий.


5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу сельского поселения Абубакирова М.А.




Глава сельского поселения Акмурунский сельсовет
[image: C:\Users\767C~1\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image2.jpeg]муниципального района 
Баймакский районМ.А. Абубакиров


























[bookmark: _GoBack]Приложение№1

Согласованный состав   противопаводковой комиссии
администрации сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ
Председатель комиссии: Абубакиров М.А.- глава сельского поселения;
Заместитель председателя комиссии:   –  Рахмангулов И.Ф.
Члены комиссии:
— Денисов А.П.–   староста с. Акмурун;
— Бикбердин Н.М. –  староста д. Актау;
— Мухамедьяров А.Х.- староста д.Верхнемамбетово;
— Шарипов Я.Я. — староста д. Каратал;
— Уельданов Ю.С.  – староста д.Сайгафар;
— Райманова Ф.С. – фельдшер  ВА с.Акмурун;
— Мирошниченко В.Н.- депутат округа №1,  с.Акмурун;
— Туленков Ю.Н.- ИП «Туленков Ю.Н.»;
— Галин З.Г.- депутат округа №2,  д. Сайгафар.

Дежурная бригада
	№
	ФИО
	техника
	собственник

	1
	Рахмангулов И.Ф.
	ДТ-75 бульдозер
	Администрация

	2
	Гумеров Р.Р.
	ДТ-75 бульдозер
	Администрация

	3
	Рахмангулов И.Ф.
	МТЗ-80 погрузчик
	Администрация

	4
	Нурлыгаянов И.И.
	МТЗ-80 погрузчик
	Нурлыгаянов И.И.

	5
	Бикбердин Н.М.
	МТЗ-82 погрузчик
	Бикбердин Н.М.

	6
	Галин З.Г.
	МТЗ-82,
ЗИЛ ММ3554
	Галин З.Г.

	7
	Денисов А.П.
	МТЗ-82 
	Денисов А.П.

	8
	Губайдуллин А.А.
	ГАЗ-53
	Губайдуллин А.А.








Приложение№2

Утвержден
 постановлением Администрации
                сельского поселения Акмурунский                      
 сельсовет МР Баймакский район
 Республики Башкортостан   от
 18.02.2026 года  №31

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке к весеннему паводку в сельском поселении
	№
п/п
	Наименование проводимых мероприятий
	Сроки
проведения
	Объем финансирования, руб

	       Ответственные лица за      
исполнение

	1
	Создать противопаводковую комиссию, разработать план мероприятий по подготовке к весеннему паводку, организовать круглосуточное дежурство, привести в полную готовность, имеющуюся инженерную технику
	до 25 февраля


	0
	Глава СП

	2
	Проведение регулярных технических осмотров и ремонтных работ водных сооружений для предотвращения их засорения и обеспечения нормального водообмена.

	постоянно
	0
	Глава СП, старосты

	3
	Реализация мероприятий по укреплению дорожного полотна и гидротехнических сооружений для уменьшения рисков их повреждения при паводковых явлениях:.
1.Провести мероприятия по расчистке кюветов дорог от снега, для обеспечения пропуска паводка, оканавить производственные объекты, склады, мастерские.
2. Организовать постоянный отвод паводковых вод с полотна дорог, от подвалов многоквартирных домов.  К этим работам привлечь население населенных пунктов



	постоянно
	
	Глава СП, старосты

	4
	С целью подготовки ГТС на период подготовки и проведения паводка провести следующие мероприятия по каждому ГТС:
	
	
2000
	Глава СП, руководители, 
старосты

	4.1
	сформировать дежурные бригады, для очистки оголовков водовыпускных сооружений от снега и льда, контроля за уровнем воды, экстренных работ по обеспечению прохода паводковых вод. Составить графики работ дежурных бригад;
	до 25 февраля
	
	

	4.2
	установка систем мониторинга уровня воды в водоемах, особенно в зонах с выявленными проблемами водных сооружений
	до 01 апреля
	
	

	4.3
	проверить наличие отметок минимума и максимума воды в пруду, если отметки отсутствуют, в период паводка сделать отметки уровней максимально допустимой воды в пруду на сооружении плотины или отдельно стоящем столбе. Ежедневно контролировать уровень воды в водоеме;
	до 05 апреля
	
	

	4.4
	проверить и до начала паводка из зоны возможного затопления убрать имеющиеся материальные ценности;
	март
	
	

	4.5
	Разработка и внедрение системы дренажных каналов и водоотводящих сооружений, обеспечивающих эффективный отвод воды от населенных пунктов и предотвращение затопления территорий, проверить исправность затворов водовыпускных сооружений, приготовить их к работе;
	при необходимости
	
	

	4.6
	воду в пруду снизить до минимальной отметки
	март-апрель
	
	

	4.7
	рассмотреть возможности корректировки русла реки или изменения его направления для предотвращения затопления уязвимых участков
	при необходимости 
	
	

	5
	В период паводка: 
выполнить следующие мероприятия:
	в период
паводка
	
	Дежурная бригада

	5.1
	освободить от ледовых пробок оголовки закрытых водосбросов, вырубить лед перед входом в водосбросы,  открыть все водосбросы и водопропускные сооружения и узлы, опорожнить пруды до возможно минимального уровня;
	март
	
	

	5.2
	при наличии образования больших воронок ниже водосброса, заполнить воронки бутовым камнем, известняком, или железобетонным ломом и грунтом;
	март
	
	

	5.3
	при всех предупредительных, аварийновосстановительных работах на водовыпуске и водосбросе строго соблюдать безопасности, использовать страховочную оснастку, плавсредства;
	весь период работ
	
	

	5.4
	после прохождения паводка провести ремонтные работы: на плотине засыпать грунтом размывы, заделать бетоном трещины в водопропуске и водосбросы
	после
прохождения
паводка
	
	

	6
	Закрепить за дежурной бригадой на период паводка инженерную технику, заготовить и создать запасы ПГС, глины, грунта в количестве, необходимом для предупреждения размыва 
	март
	по возможности
	

	7
	Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению противопаводковых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
	март
	
0

	Противопаводковая
комиссия


	8
	Создать запасы материальных ресурсов и ГСМ


	март
	по бюджету





	Глава СП,
руководители КФХ




	9
	Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления. Обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение
	в период
паводка
	



	Противопаводковая
комиссия,
старосты


	10
	Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи, газопроводов  заблаговременная установка за ними систематического наблюдения. Предоставление информации об опасных участках угрожающих размывом опор линий связи, электропередачи, газопроводов секретарю противопаводковой комиссии
	март-апрель
	0

	Глава СП,
старосты

	11
	Проведение информационной работы с населением, направленной на повышение осведомленности о правилах поведения при паводковых явлениях и действиях в случае затопления, что позволит снизить риски и последствия для жителей.
Провести подомовой обход населения, проживающего в зоне возможного подтопления и вручить памятки по действиям в период паводка
	март
	0



	Глава СП,
противопаводковая
комиссия,
старосты

	12




























	Освещение на официальном сайте сельского поселения и официальной группе Администрации сельского поселения в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет информации вопросов подготовки и пропуска весеннего половодья






	в период
паводка


	0














	
Глава СП







	13
	Разработать планы эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и их временного размещения (по необходимости)
	март
	0

	Противопаводковая
комиссия

	14
	Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону затоплений
	март
	0


	Противопаводковая
комиссия


	15
	Проведение командно штабной тренировки с отработкой вопроса оповещения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации в паводковый период 
	март-апрель
	0


	Противопаводковая
комиссия


	17
	Контроль за исполнением по очистке крыш жилых зданий, сооружений, производственных объектов от снега
	март
	0


	Глава СП, руководители, 
старосты


	18
	Подготовка объектов водоснабжения к паводку, в том числе источника централизованного водоснабжения, канализации (в том числе ливневой), находящихся на балансе организации (в разрезе всех объектов водоснабжения и водоотведения)
	март
	0


	Глава СП,
руководитель водоканала, 
старосты

	19
	Обследование источников централизованного питьевого водоснабжения (скважины), разводящей сети и водопроводных колонок
	март
	0


	Глава СП,
руководитель водоканала, 
старосты
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