БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ         БАЙМАК РАЙОНЫ                                 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ                   АКМОРОН АУЫЛ СОВЕТЫ                               АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ                                        ХӘКИМИӘТЕ

453676, Баймаҡ районы, Аҡморон ауылы, Ленин урамы, 41    тел.8 (34751) 4-34-17, факс; 4-33-67

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                  АКМУРУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН

453676, Баймакский район, с.Акмурун, ул.Ленина, 41  тел.8 (34751)  4-34-17, факс:4-33-67

КАРАР                                              № 17                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» март 2021 й.                                                                               «16» марта 2021 г.

«Об организации безаварийного пропуска «Паводка-2021 г.»

В соответствие с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 11 марта  2019  года № 191-р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в 2021 году, а так же защиты населения и сохранения материальных ценностей, Администрация сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Постановляет:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район с распределением обязанностей (по согласованию, приложение № 1);

2. Утвердить согласованный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район (по согласованию, приложение № 2);

3. Привлечь членов Добровольной народной дружины  в оказании помощи государственным и правоохранительным органам в обеспечении безопасности населения и общественного порядка при возникновении стихийных бедствий, аварий, эпидемий, иных чрезвычайных ситуаций и ликвидаций их последствий (состав в приложении №3).

Глава сельского поселения

Акмурунский сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан                                             М.А. Абубакиров

Приложение №1

к постановлению Администрации

сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района

Баймакский район

от «16» марта 2021 г. № 17

Согласованный состав   противопаводковой комиссии

администрации сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район

Председатель комиссии: Абубакиров М.А.- глава сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии:  Туленков Ю.Н.- ИП Туленков Ю.Н.

Члены комиссии:

- Юнусбаев А.Ш.- КФХ «Юнусбаев А.Ш.»;

- Мирошниченко В.Н.- зав вет. участком  с.Акмурун;

- Рахмангулов И.Ф. – водитель(тракторист д.Сайгафар) администрации сельского поселения;

- Савченко Р.Г.- землеустроитель сельского поселения;

- Патрушев С.В. – член Добровольной народной дружины;

- Юнусбаева М.М.- староста д.Сайгафар;

- Абилов М.Н – СППК «Сакмар»;

- Салихов Р.Ф. – тракторист с.Акмурун;

- Арсланбаев Ш.С.- староста д. Актау;

- Нугаманов Т.С. – депутат округа №8;

- Янбердин Р.С.- староста д. Каратал;

- Рахимов З.И. – тракторист д.Каратал;

- Мухамедьяров А.Х. – староста д.Верхнемамбетово;

- Юнусов Т.З. – ООО «Молоко Баймака»;

- Мурсалимов А.С. – тракторист д.Верхнемамбетово.

Приложение №2

к постановлению Администрации

сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района

Баймакский район

# от «16» марта 2021 г. № 17

Согласованный план

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Акмурунский сельсовет

муниципального района Баймакский район  РБ в 2021 году

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполн. | отв. За исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковых комиссий: утверждение планов мероприятий | до 24.03.21 | Администрации СП |
| 2 | Проверка состояния готовности гидротех-нических сооружений согласно Перечня ГТС. Назначение ответственных за подготовку ГТС половодью (прилагается) | до 25.03.21 | Администрация СП, руководители хозяйств и организаций |
| 3 | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности, которые могут быть затоплены паводковыми водами. Разработка планов предупредительных работ. | к 23.03.21 | Руководители КФХ. |
| 4 | Проверка готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 01.04.21 | Руководители КФХ. |
| 5. | Проверка состояния потенциальных источников загрязнения водных объектов, водосбросов и других сооружений; при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосбросов, сработка водоемов сезонного регулирования, аварийных прудов. | к 25.03.21 | Руководители КФХ. |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами, транспортом, аварийным запасом материалов. Проведение инструктажа. | с 25.03.21 | Руководители КФХ, Глава сельского поселения, старосты сел и деревень |
| 7. | Организация мероприятий по расчистке водопропускных труб на дорогах сельского поселения; профилактические мероприятия по ослаблению льда в районе мостосооружений на автодорогах и в границах сельских поселений | до 25.03.21 | Администрация сельского поселения, старосты |
| 8. | Обеспечение аварийных бригад пропусками для проезда автотранспорта на период весеннего закрытия дорог | 01.04.21 | Руководители КФХ |
| 9. | Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи | постоянно | руководители КФХ |
| 10 | Проведение инвентаризации мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов и проведение работ по предотвращению загрязнения и засорения водоемов | к 01.04.21 | руководители КФХ и глава сельского поселения, завветучастком |
| 11 | Создание на время половодья запасов топлива и других материальных средств для обеспечения бесперебойной работы организаций, а также обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости | к 01.04.21 | руководители КФХ и глава сельского поселения |
| 12 | Эвакуация до начала половодья скота из животноводческих ферм, расположенных в районах возможного затопления | до 10.04.21 | руководители КФХ |
| 13 | Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу нанесенному паводком | до 20.06.21 | глава сельского поселения |
| 14 | Проверка готовности к эксплуатации спасательных и плавсредств | с 01.04.21 | глава сельского поселения |
| 15 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 01.04.21 | глава сельского поселения |
| 16 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой. | Постоянно | Рук. СВА, фельдшера ФАП |

Приложение №3

к постановлению Администрации

сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района

Баймакский район

# от «16» марта 2021 г. № 17

СПИСОК

членов Добровольной народной дружины «Акмурунская народная дружина» муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

| № п/п | Ф.И.О. | Место работы, должность | Образование | Должность в ДНД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туленков Юрий Николаевич | ИП Туленков Ю.Н. | Среднее специальное | Командир |
| 2 | Байзигитов Гумар Муллахметович | Пенсионер | Высшее | Член |
| 3 | Такалов Ринат Биктимирович | Не занят | Среднее специальное | Член |
| 4 | Салихов Ринат Файзуллович | Не занят | Среднее | Член |
| 5 | Юнусов Тагир Забирович | Директор ООО Молоко Баймака | Среднее специальное | Член |
| 6 | Шарипов Яхья Якупович | Не занят |  | Член |
| 7 | Гаитбаев Шагит Сагитович | КФХ Юнусбаев, водитель | Среднее специальное | Член |
| 8 | Янбаев Данил Хасанович | КФХ «Юнусбаев» | Среднее специальное | Член |
| 9 | Нурлыгаянов Ирик Ильсунович | Оператор котельной школы д. Каратал | Среднее специальное | Член |
| 10 | Алсынбаев Ираман Ильгамович | МОБУ СОШ д.Сайгафар, учитель географии | Высшее | Член |
| 11 | Мурзабулатов Шарифьян Мухамадеевич | Оператор котельной школа д.Сайгафар | Среднее специальное | Член |
| 12 | Сафин Рафиль Расулевич | Г. Челябинск, мастер | Среднее специальное | Член |
| 13 | Арсланбаев Шамиль Сахеевич | ООО «Семеновский рудник» | Среднее специальное | Член |
| 14 | Азаматов Мансур Хуснуллович | Не занят | Среднее специальное | Член |
| 15 | Нугуманов Раиль Ильясович | Кочегарь СК д.Актау | Среднее специальное | Член |

Командир «Акмурунской народной дружины» 	  Туленков Ю.Н.